## Slide 1
卒業研究・中間発表
姿勢推定を用いた筋力トレーニング 評価システムにおける処理の共通化
学籍番号:2023TS030 氏名:川瀬 翔大 指導教員：宮澤 元
どこまで実装できているかを整理し、 次に何を実装・検証するかを明確にする。
1

## Slide 2
1. 背景・課題
なぜ「共通化」が必要なのか
フォーム評価
筋力トレーニングではフォームが崩れると、 狙った部位への負荷が十分でなくなる可能性がある。 しかし、運動中のフォームを客観的に確認することは難しい。
姿勢推定
カメラ映像から人体の姿勢を推定し、 ランドマークから関節角度などを計算。 設定した条件と比較して評価する。
種目追加の問題
種目ごとに対象関節・目標角度・許容範囲・比較条件が異なる。 → 種目追加のたびにプログラム修正が必要。
種目数が増えるほど、修正・保守の負担が増える
2

## Slide 3
2. 研究目的・RQ
「何を共通化するのか」を明確にする
研究目的
種目追加時に既存プログラムを修正する負担を抑えつつ、評価処理を拡張できる構成を明らかにする。
① 設定へ分離
種目ごとに異なる ・対象関節 ・目標角度 ・許容範囲 などを設定データへ。
② 共通化
姿勢推定後の 「角度計算 → 判定」 などを共通処理として利用。
研究課題（RQ）
関節指定、目標角度、判定条件などを、 どこまで設定データの変更だけで扱えるか。 さらに、設定だけでは扱えない規則について、 共通コードの追加・変更や個別処理が必要となる境界を明らかにする。
3

## Slide 4
3. 想定するシステム構成
「種目固有」と「共通」を分ける
カメラ映像
姿勢推定 MediaPipe
ランドマーク
共通処理 3点取得 → 角度計算 → 判定
評価結果 表示・フィードバック
種目別設定
① 角度計算に使う3点 ② 目標角度 ③ 許容範囲 ④ 比較条件
狙い：種目固有の情報を設定として分離し、共通処理を再利用する。
4

## Slide 5
4. 対象種目と共通処理
スクワットとアームカールで考える
スクワット
対象3点 股関節 → 膝 → 足首 評価：膝関節の角度 目標：90° 許容範囲：±15°
アームカール
対象3点 肩 → 肘 → 手首 評価：肘関節の角度 ※ 対象ランドマークは異なる
3点 → 角度計算 → 比較
ここが共通なら、種目固有の違いを設定側へ移せる可能性がある。
5

## Slide 6
5. 実装状況①
実装できていること、できていないこと
実装できている
・Webカメラ映像の取得 ・MediaPipeによる姿勢推定 ・ランドマーク／骨格表示 ・スクワットの3点取得 ・膝角度の計算 ・JSONから設定値を読み込み ・目標角度／許容範囲との比較 ・判定・フィードバック表示 ・処理時間／FPSの計測
まだ実装できていない
・角度計算の3点がPythonコード内に固定 ・JSONだけで対象関節を変更できない ・アームカールを同じ処理で評価できない ・種目の設定切替が未完成 ・複数角度／複数条件は未実装 ・時間的変化／動作順序は未実装 ・共通化の境界はまだ未検証
6

## Slide 7
5. 実装状況②
現在のプログラムの「核心」
現在の処理
Webカメラ ↓ MediaPipe姿勢推定 ↓ 股関節・膝・足首を取得 ↓ 膝角度を計算 ↓ JSONの目標角度・許容範囲と比較 ↓ 判定・フィードバック
現在の問題点
JSONは読み込めているが、 「どの3点を使うか」はPython側で固定。
研究として重要な部分
3点の指定も設定ファイルへ移す。 スクワット：股関節・膝・足首 アームカール：肩・肘・手首 → 同じ角度計算・判定処理を利用できるか確認。
7

## Slide 8
6. 研究目的との対応
実装済み → 共通化へ
現在
スクワットの 評価処理が動作
次
3点を設定ファイル から取得
検証
アームカールを 同じ処理で評価
最終
設定／共通／個別の 境界を整理
8

## Slide 9
7. 検証方法
どこまで設定だけで対応できるかを段階的に確認
① 関節指定
3点だけが違う場合 → 設定変更だけで対応できる？
② 複数条件
複数角度・複数条件 → 共通処理の変更で対応できる？
③ 時間的変化
角度の変化・動作順序 → 個別処理が必要？
④ 変更量
種目追加時の変更箇所・コード量 → 共通化の効果を記録
ポイント
「設定だけ」→「共通コード変更」→「個別処理」の境界を整理。
9

## Slide 10
8. 今後の予定
まずは「3点の設定化」から進める
01
座標処理の整理
画像平面上の座標へ変換
02
3点の設定化
角度計算に使う関節を設定から取得
03
2種目で確認
スクワット＋アームカール
04
条件を追加
複数角度・時間的変化など
05
境界を整理
設定／共通／個別の違いを整理
10

## Slide 11
9. まとめ
中間発表時点での進捗
今できていること
・ カメラ取得 ・ 姿勢推定 ・ ランドマーク取得 ・ スクワットの角度計算 ・ JSON読み込み ・ 判定・表示 ・ FPS計測
これからやること
→ 3点を設定化 → アームカール追加 → 複数条件を検証 → 時間的変化を検討 → 変更量を記録
研究として明らかにすること
種目追加時に ・設定だけで対応できる範囲
・共通処理の変更が必要な範囲 個別処理が必要な範囲」 を整理する。
ご清聴ありがとうございました
11

## Slide 12
参考文献
[1] 田邉英介 他：運動過程をフィードバックする筋力トレーニング支援システム，2021年度電気・情報関係学会九州支部連合大会講演論文集，p.228，2021． [2] C. Mercadal-Baudart, et al.: Exercise quantification from single camera view markerless 3D pose estimation, Heliyon, Vol.10, No.6, e27596, 2024. [3] K. Patidar, et al.: Framework for Gym Posture Estimation Using MediaPipe and OpenCV, 2025 IEEE International Conference on Recent Advances in Computing and Systems (REACS), 2025. [4] Google AI Edge: MediaPipe Pose Landmarker [5] OpenCV: OpenCV Documentation
12